西南科技大学

同等学力人员申请硕士学位助学平台服务

项目需求

一、项目概述

为提升我校同等学力人员申请硕士学位助学服务质量与规范化水平，满足学员线上学习、个性化备考的实际需求，本项目通过询价方式比选采购1年期的同等学力人员申请硕士学位助学平台服务，由成交供应商以服务方式向采购人提供平台使用、助学过程管理和技术支持。本项目只采购平台服务，不采购平台本身，平台的建设、开发、部署、运行维护以及所需的软硬件、网络、机房、安全测评等均由供应商自行负责，不属于本项目的采购内容和范围。

平台服务应覆盖同等学力申硕学员管理、助学全过程所需的功能，包括但不限于：报名注册、排课选课、通知公告、课程播放、在线直播、直播回放、课程考核、成绩管理、结业办理、统考题库练习、学员信息安全、学位申请，并满足继续教育学院、二级学院、管理人员、教师和学员多级用户的使用需求。

本项目服务期限为1年，自双方签署《服务开通确认单》之日起计算。

二、技术要求（本项需求应在技术应答表中进行应答）

本项目采购同等学力申硕助学平台的1年期助学服务。平台由供应商自行建设、部署和运行维护，采购人不再就平台建设、部署提出要求，供应商不向采购人交付软件源代码、平台部署文档和运维文档，但应按本需求三（一）2的规定提供平台使用手册、操作视频等使用类文档或培训服务。以下技术要求是供应商在服务期内应当持续满足的平台服务能力指标和功能要求，供应商应按“完全响应”“部分响应”“不响应”在技术应答表中逐条应答并说明。

（一）总体要求

平台应运行稳定可靠，具备容错能力，一旦发生故障，应支持快速故障检测和恢复，保证服务期内持续可用，年度服务可用率不低于99.5%。

平台应具备数据实时备份能力，避免因电力中断、网络通信故障或者硬件故障等原因造成的数据损失。备份策略、备份介质、备份频率以及异地备份由供应商负责落实，采购人不承担相关工作和费用。

服务期内平台应支撑不少于400名注册用户使用，支持不少于400人同时在线学习，网络通畅时单页面的平均单次响应时间不超过2秒，学员在线学习、练习测评、上传材料等操作流畅无明显卡顿。

★1.平台须为已经建成并实际投入运行的成熟产品，供应商不得在服务期内边建设边交付。合同签订后5个工作日内，供应商应完成平台账号开通、组织架构搭建、基础数据初始化、管理员与教师培训并正式向学员提供服务，不得以平台开发、部署、测评、备案等理由推迟开通。本条为实质性要求，不响应或者不完全响应的，其比选文件作无效处理。

★2.平台须开放第三方开发接口，允许功能灵活扩展；须开放消息推送接口，允许第三方应用程序根据需要向相关用户推送消息；供应商须具备与学校已有系统对接的能力，并免费向采购人提供为完成对接与数据导出所必需的密钥、接口和协议。本条为实质性要求，不响应或者不完全响应的，其比选文件作无效处理。

3.平台须具备国家或者行业认可的信息系统安全、网络安全、质量管理体系、数据安全、信息技术服务等方面的认证，并在比选文件中提供有效期内的认证证明。

4.平台应适配各类主流浏览器，支持PC端、手机端、平板电脑等多终端访问，并实现不同渠道和方式间的学习数据同步。PC端支持Windows、MacOS及国产操作系统，浏览器兼容谷歌、火狐、Edge、Safari及双核浏览器等主流浏览器；移动端支持安卓和iOS主流版本。平台涉及教育移动互联网应用程序的，须已完成教育移动互联网应用程序备案。

5.供应商须对参加同等学力申硕学习的学员全部数据予以保密，并建立相应的保密制度和保密措施，防止学员个人信息泄露、丢失，不得将学员数据用于本项目以外的用途或者向第三方提供。

6.供应商须保证平台在服务期内合法合规运营，平台发布的通知公告、推送的学习资料等内容不得含有违规信息。出现违规内容的，应按采购人要求立即下架并在采购人规定的期限内整改；因平台侵犯第三方知识产权、违反法律法规被主管部门查处，导致服务中断或者学员无法正常学习的，供应商承担全部责任，并按中断天数双倍顺延服务期或者退还相应服务费。

7.学员学习行为数据，包括学习时长、知识点练习记录、阶段作业、综合测评成绩、论文材料及审核记录等，应真实、完整、可追溯。供应商不得篡改、删除、隐匿上述数据，拖拽视频等无效学习时长不计入有效学习时长。

（二）功能要求

平台应具备主流在线助学平台的主要功能，涵盖在线学习、在线考核、身份识别等模块，支持继续教育学院、同等学力中心、二级学院、教师、学员等多级用户使用，具备学习、教学、教务、考核评价等功能，各级管理者可通过管理端进行过程监督，查看并追溯学员的课程学习过程、考核情况以及身份验证情况。具体功能要求如下：

1.学院管理端

管理端供学校同等学力申硕管理部门使用，应具备以下功能：

（1）组织机构管理：支持按继续教育学院、同等学力中心、二级学院、多级组织架构建立，支持机构的新增、编辑、删除、启用停用和层级调整。

（2）角色权限管理：支持精细化的角色权限控制，适用于多层级组织架构，可细化到菜单、按钮级别进行授权。

（3）账号管理：支持单条添加或者批量导入各级管理员、教师、学员账号，可设置账号名称、业务部门、联系电话等信息，支持密码重置和账号冻结。

（4）字典与参数管理：支持对数据字典、系统参数进行新增、修改、删除、启用停用和缓存更新，通过参数配置实现平台整体的业务规则调整。

（5）日志管理：支持查询用户操作详情，包括操作描述、操作时间、登录IP、IP归属等，运维操作日志留存不少于6个月且可追溯。

（6）数据统计与分析：支持按学年、专业、课程等维度统计学员规模、学习进度、学习时长、练习与测评成绩、统考通过情况、学位申请进度等数据，并形成统计报表。

（7）数据导出与上报：支持多种格式的业务报表导出和直接打印，支持按上级主管部门要求的数据模板导出上报数据。

2.同等学力中心管理端

同等学力中心管理端供学院同等学力管理中心及各二级学院管理人员使用，应具备以下功能：

（1）报名与资格审核：支持学员在线报名、上传学历学位及身份证明材料，支持按批次设置报名起止时间和审核节点，支持线上审核、退回补正和批量审核。

（2）学员管理：支持学员信息的增、删、查、改和批量导入，字段包括但不限于姓名、性别、身份证号、学号、联系电话、工作单位、申请专业、申请学位类型、报名批次、缴费状态等；支持学员学籍状态变更和异动记录留痕。

（3）专业与课程管理：支持专业信息、专业计划、课程信息、教材信息的维护和批量导入，可为每个专业配置课程、学分、教材、考试类型等信息。

（4）教学组织与班级管理：支持按专业、批次组建班级，配置班主任、任课教师、课程学习起止时间和学习任务，支持学习任务的分层推送。

（5）学习过程监管：支持查看学员课程学习进度、有效学习时长、知识点练习完成情况、阶段作业提交情况和综合测评成绩，支持按条件筛选学习滞后的学员并导出名单，支持向学员批量发送督学提醒。

（6）考核与成绩管理：支持组织知识点练习、阶段作业、综合测评和课程考试，支持配置成绩构成比例、成绩合成规则和合格标准，支持成绩录入、审核、发布、复核和按模板导出上报。

（7）学位论文管理：支持论文批次的新增、编辑、删除，可设置论文选题、初稿、终稿、答辩各节点的起止时间；支持论文题目发布、选题人数限制和专业限制；支持从教师库中添加指导教师并设置指导专业和最大指导人数；支持按专业上传学位论文规范文件供学员查看下载；支持查看学员论文业务信息、批量下载定稿和查重报告、调整分配教师、按抽检要求设置文件命名规则并导出抽检文件；支持对接主流论文查重平台接口，也支持学员上传线下查重报告；支持学员按学校论文模板在线编写论文，系统自动调整字体、字号、行距、段落间距等格式；支持按学校指定模板自动生成《学位论文工作记录及成绩评定册》《学位论文（设计）评价表》。

（8）学位申请与学位管理：支持学位申请批次的新增、编辑、删除，可设置报名、各环节资料审核的起止时间；支持学员在线填写信息采集表、上传身份证照片、学历证书、学位证书、学籍表、课程成绩、学位论文成绩、论文抽检表等材料；支持设置一级或者二级审核及审核人电子签名；支持一键分配论文审核教师并分项打分、分项填写审核意见；支持一键批量导出《申请硕士学位信息表》和学位申请Excel数据，导出字段可根据学校上报需求定制；支持按规范命名导出论文原文、支撑材料、查重报告等附件。

（9）结业管理：支持批量导入结业学员数据，字段包括但不限于年度码、学员基本信息、结业时间、证书编号、是否已领取；支持证书领取信息登记，记录领取人、领取时间、领取方式和备注，支持历史数据导入并保持兼容。

（10）缴费与票据管理：支持按专业、按阶段配置学费标准和缴费截止时间；支持学员在线缴费、订单查询、退费申请与处理；支持跳转学校学生收费系统。平台不得代收代付、不得归集学员资金，仅提供缴费入口跳转与对账数据。

（11）通知公告与消息推送：支持按组织、班级、角色、学员分组定向发布通知公告，支持通过站内消息、短信、微信等方式推送学习提醒、考试提醒和缴费提醒，并支持查看消息送达和阅读情况。

3.教师端

教师端供课程教师、指导教师、论文评阅教师使用，应具备以下功能：

（1）课程维护：支持按章节层级维护所任课程的教学内容和学习任务，支持设置学员的学习顺序和学习条件，支持上传、预览和替换教师自有的教学视频等资料。

（2）课程直播与回放：支持教师在线授课，对在线课程具备记录与回看功能。

（3）题库维护：支持树形结构管理题库，可按课程、章节、知识点、难易度组织试题；支持单选题、多选题、判断题、填空题、问答题以及含数学公式、特殊字符、图片的试题录入；支持通过 Txt、Excel、Word 模板批量导入并展示导入进度和异常试题位置，支持批量检测试题结构异常并导出异常报告。

（4）作业与测评批阅：支持布置知识点练习、阶段作业和综合测评，支持自动判分和人工批阅，支持批量批阅、评语填写和成绩复核。

（5）组卷与阅卷：支持普通试卷和模板试卷，模板试卷可按题库抽取规则随机组卷；支持在线阅卷、成绩录入和试题正确率分析。

（6）学习指导与答疑：支持查看所任课程学员的学习进度和成绩情况，支持在线答疑、发布学习建议和向指定学员发送督学提醒。

（7）论文指导与评阅：支持查看本人指导学员的论文进度、下载论文稿件、在线填写指导意见和评阅意见，支持分项打分并提交论文成绩。

（8）成绩录入与统计：支持课程成绩、论文成绩的录入、修改和提交，支持按班级、课程查看成绩分布和统计分析结果。

4.学员端

学员端供同等学力申硕学员使用，应同时支持PC端和移动端，应具备以下功能：

（1）注册登录与实名认证：支持手机号注册登录、密码找回和实名认证，支持通过人脸识别、动态验证等方式完成身份核验。

（2）在线报名与学位申请：支持学员在线提交报名信息和证明材料，支持在线填写学位申请信息采集表、上传学位申请材料、查看审核进度和审核意见。

（3）在线学习：支持在线观看课程视频或阅读学习资料，支持断点续播、倍速播放、学习笔记和课程收藏，记录有效学习时长，拖拽视频等无效学习时长不计入。

（4）练习与测评：支持知识点练习、阶段作业、综合测评和课程考试，支持客观题自动判分、错题自动归集和错题重做。

（5）统考训练：支持外国语水平和学科综合水平全国统一考试的专项训练和模拟考试，支持按题型、按知识点组卷练习，考试结束后提供成绩和解析。

（6）学习档案：支持学员查看本人的课程学习进度、有效学习时长、练习与测评成绩、统考训练记录和综合成绩构成，形成个人学习档案。

（7）论文业务：支持学员查看论文批次安排、选择论文题目、提交开题报告、上传初稿与终稿、查看指导教师意见、下载论文规范文件和查重报告。

（8）消息与客服：支持接收学习提醒、考试提醒、缴费提醒和审核结果通知，提供在线客服入口和常见问题解答。

三、商务服务要求

（一）服务开通与交付要求

★本条为实质性要求，不响应或者不完全响应的，其申请作无效处理。

1.服务开通时限

合同签订之日起5个工作日内，供应商应完成平台账号开通、继续教育学院、同等学力中心、二级学院三级组织架构搭建、管理员与教师账号初始化、专业课程及学员名单等基础数据导入、管理员与教师培训，并正式向学员提供服务。供应商未按期开通的，每逾期一日按合同总价的0.5‰向采购人支付违约金；逾期超过10日的，采购人有权解除合同，并将供应商列入我校诚信负面清单，由此给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任。

2.服务开通内容

服务开通应至少包括：为采购人开通独立的管理端和学员端访问入口；完成继续教育学院、同等学力中心、二级学院三级组织架构搭建；完成管理员、教师账号的创建和权限配置；完成专业、课程的学习任务配置和上线；完成在册学员名单的导入和账号开通；完成管理员和教师的操作培训；提供平台使用手册、操作视频和常见问题解答。

3.服务开通确认

服务开通完成后，供应商应提交《服务开通确认单》，列明已开通的模块、账号数量和数据导入情况。采购人应在收到确认单后5个工作日内完成核对并签署确认。《服务开通确认单》经双方签署后，作为服务期起算和初步验收的依据。

（二）验收标准与服务考核

1.初步验收

《服务开通确认单》签署后10个工作日内，采购人组织业务、技术专家进行初步验收。初步验收内容包括：平台功能是否满足本需求二（二）功能要求，学员账号是否全部开通并能正常登录使用。初步验收不合格的，供应商应在采购人指定期限内整改，整改后重新验收。初步验收合格的，采购人在10个工作日内按项目采购价的60%向供应商支付服务费（以双方最终签订的合同为准）。

2.服务过程考核及验收

服务期内，采购人按季度对供应商的服务质量进行考核，考核结果作为支付剩余服务费和终验的依据。季度考核得分低于80分的，供应商应提交整改方案并在15日内完成整改；连续两个季度考核得分低于70分的，采购人有权解除合同。考核指标及扣款比例如下：

| 序号 | 考核指标 | 考核标准 | 扣款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台可用性 | 服务期内平台年度可用率不低于99.5% | 每低于0.1个百分点，扣减合同总价的0.5% |
| 2 | 故障响应 | 接到故障通知后15分钟内响应并给出初步处理意见 | 每超时1次，扣减合同总价的0.2% |
| 3 | 故障恢复 | 一般故障4小时内恢复，重大故障12小时内恢复 | 一般故障每超时1小时扣0.2%；重大故障每超时1小时扣0.5% |
| 4 | 账号开通 | 新增学员名单提交后2个工作日内完成账号开通 | 每逾期1个工作日扣减合同总价的0.2% |
| 5 | 培训服务 | 按采购人要求提供服务期内不少于2次集中培训，每次不少于2课时 | 每少1次扣减合同总价的1% |
| 6 | 数据服务 | 按采购人要求提供数据导出和报表，5个工作日内交付，数据真实完整 | 每逾期1次扣减合同总价的0.2% |

季度考核扣款在剩余服务费中扣减，季度考核累计扣款不超过合同总价的10%；连续两个季度考核得分均高于70分并验收合格的，采购人按项目采购价的20%向供应商支付服务费（以双方最终签订的合同为准）。

3.终验

服务期届满前1个月，供应商应提交服务总结报告和最终验收申请。采购人在收到申请后15个工作日内组织终验，终验内容包括：服务期内的季度考核结果、课程及学习任务配置情况、故障处理记录、培训记录、数据移交情况和学员满意度调查结果。终验合格的，出具终验意见；验收不合格的，供应商应在采购人指定期限内整改，整改期间的费用由供应商承担，整改后仍不合格的，采购人有权扣减未支付的服务费；验收合格的，采购人向供应商支付剩余部分服务费（以双方最终签订的合同为准）。

（三）售后服务

1.平台使用培训

平台开通后，供应商应根据平台使用角色开展分层分类培训，培训对象包括平台管理员、教务人员、导师、学员等，培训内容含平台管理端操作、教务业务流程操作、教师端操作、学员端使用引导等。

服务期内供应商免费提供不少于2次集中培训，每次不少于2课时，超出次数的培训需求，由双方另行协商。供应商须提供分角色用户培训手册、操作手册及操作视频，编制详细培训计划、准备配套培训资料，确保采购人相关人员能够熟练掌握平台功能、独立开展助学业务。

本项目培训教员培训费、差旅、食宿、培训场地、培训资料等所有培训相关费用均由供应商承担，采购人不另行付费。

2.技术支持

供应商应在网页端提供在线技术服务支持弹窗，并同时提供电话、微信或者QQ服务群、远程协助等技术支持渠道。服务期内提供平台应用和系统安全方面的疑难解答和技术支持工作，支持内容包括问题收集反馈、问题追溯和分析、问题核准、技术方案建议、问题汇总等。对平台运行以来普遍、集中反映的技术问题，应梳理汇总形成解答方案、演示视频等，并每季度向采购人提交一次服务报告。

3.运维保障时间要求

服务期内平台一旦确认出现故障，供应商应采取有效的业务应急措施，并能在保障时限内恢复运行。接到采购人或者学员反馈问题的通知后立即作出响应，15分钟内响应并给出初步处理意见，1小时内通过远程方式处理；远程不能解决的，2小时内到达现场进行处理；一般故障应在4小时内恢复，重大故障应在12小时内恢复。以上要求无法做到的，供应商应在服务期内提供驻场服务，驻场人员费用由供应商承担。

4.平台升级

服务期内，供应商应及时向采购人通报平台版本升级情况，并根据采购人需要做好升级工作，不得因升级影响学员正常学习。平台升级、功能调整、版本迭代均不得另行收费。

5.业务应急需求

服务期内因平台异常造成业务中断，供应商支持人员应能够随时响应、快速到位，按照紧急问题处理流程在尽可能短的时间内恢复，从而保证学校同等学力申硕助学工作持续、正常运行。

应急事件是指由于计算机、网络设备系统和安全设备系统的硬件、软件、数据因设备故障，或者偶然的、恶意的原因而导致平台不能连续正常运行的事件。如发生以下情况，可定义为应急事件：

（1）平台性能严重下降，或者宕机，导致平台无法正常运行；

（2）网络性能严重下降，或者宕机，导致平台无法正常运行；

（3）非授权访问，通过入侵的方式进入到未被授权访问的网络中，而导致数据信息泄漏；

（4）拒绝服务，正常用户不能正常访问平台提供的相关服务；

（5）大面积感染计算机病毒或者蠕虫；

（6）设备故障导致网络或者系统崩溃；

（7）误操作导致网络或者系统崩溃。

应急响应指标：

（1）对于平台的突发事件能够及时地响应；

（2）减少由于应急事件造成平台使用、助学业务停顿的时间；

（3）对于已经破坏的数据采取相应的技术手段进行恢复；

（4）使平台在最短时间内恢复正常工作；

（5）给出详细事故过程信息，并协助相关部门确定责任方；

（6）针对事件给出解决方案与防范信息，从而积累和丰富应急事件应急知识库，根据防范信息修补平台，避免同一应急事件的发生。

突发事件处理基本过程：

（1）准备工作

①建立安全策略和应急事件通告制度和格式；

②组建应急事件处理队伍；

③制定一个紧急后备方案；

④提供易实现的报告制度和规范。

（2）应急事件处理

①识别事件：在指定时间内组成应急事件处理小组负责此事件；确定是否是真正意义上的事件；注意保护可追查的线索。

②缩小事件的影响范围：组织队伍立即获得事件相关信息；备份系统；确定系统继续运行的风险如何，决定是否关闭系统；相关应急事件处理工作人员与采购人相关工作人员保持联系、协商。

③恢复系统：修复系统；使系统正常；决定什么时候恢复操作；监控系统。

④根除事件影响：确定事件的起因和症状；增强防御；查找最近的干净备份。

⑤生成报告：拟定一份事件记录和跟踪报告；总结经验和教训。

⑥系统防护：在本次故障排除后，立即着手制定安全措施，并根据故障报告和故障排除方案，制定故障解决方案。报采购人审批，得到通过后，立即着手实施，防止同类故障再次发生。

（四）数据权属、保密与期满移交

1.学员和助学业务数据的所有权归采购人所有。供应商仅在项目范围内受托处理数据，不得用于本项目以外的用途，不得向任何第三方提供、出售或者以其他方式披露。

2.供应商须与采购人签订保密协议，对本项目知悉的学校信息、学员个人信息、课程成绩、学位申请材料等承担保密义务，保密义务在合同终止后继续有效。

3.服务期届满或者合同解除时，供应商应在15个工作日内以通用格式（Excel、CSV等）向采购人完整移交全部业务数据和学员学习记录，并在移交完成后删除其系统内的全部副本，向采购人出具书面确认。供应商未按期移交或者未删除副本的，每逾期一日按合同总价的0.5%向采购人支付违约金。

4.供应商须保证平台的运营符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的规定，因违反上述规定产生的责任由供应商承担。

四、报价方式

1.人民币报价。

2.本项目为一年期平台服务采购，采用总价包干方式报价，最高限价为人民币49000元（大写：肆万玖仟元整）。供应商报价超过最高限价的，其报价无效。

3.报价应是报价人完成本项目一年服务所需的全部费用，包括但不限于平台使用费、账号开通与数据初始化费、培训费、技术支持与售后服务费、数据移交费、税费、差旅费等各项费用的总和。

4.平台的建设、开发、部署、运行维护及其所需的软硬件、网络、机房、安全测评等费用由供应商自行承担，不得单独计列或者另行向采购人收取。